Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

Удельно-Дуванейский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от 09.01.2019 г № 3

План мероприятий по проведению в сельском поселении Удельно-Дуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов:

газоны, тротуары, освещение, заборы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Сроки реализации | Ответственный за реализацию данного мероприятия |
| 1. | Создание рабочей группы по объявленному Году эстетики. | Декабрь 2019г. | Глава СП Жилина Н.С. |
| 2. | Подготовка и раздача уведомлений владельцам домов, заросших бурьяном и требующих приведение в порядок прилегающей территории. | Март 2020г. | Администрация сельского поселения  депутаты |
| 3. | Ремонт и благоустройство детской площадки | Апрель 2020 г. | Администрация сельского поселения  депутаты население |
| 4. | Озеленение территорий, прилегающих к административным зданиям, разбивка и посадка цветников. | Апрель 2020 г. | Глава Администрации, руководители учреждений,  организаций, предприятий |
| 5. | Благоустройство территории вокруг пруда с. Удельно-Дуваней | Апрель-Май 2020 | Администрация сельского поселения  депутаты население  Молодежный Совет |
| 6. | Благоустройство территории обелиска, могилы война-афганца Зырянова С. | Апрель-Май 2020 | Администрация сельского поселения  Филиал МОБУ ООШ с. Николаевка ООШ с. Удельно-Дуваней  Молодежный Совет |
| 7. | Благоустройство территории кладбища: обкос травы, опашка минерализованных полос. | Апрель-Октябрь 2020г. | Администрация сельского поселения  Жители села  Старший по кладбищу |
| 8. | Проведение массовых субботников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов | Апрель - Октябрь 2020 | Администрация сельского поселения  руководители учреждений,  организаций, предприятий депутаты население |
| 9. | Проведение единой республиканской акции « Зеленая Башкирия» | Апрель - Октябрь 2020 | Администрация сельского поселения  руководители учреждений,  организаций, предприятий депутаты население |
| 10. | Проект и разработка мест под спортивную площадку. | Май 2020 г. | Администрация сельского поселения  Молодежный Совет Население |
| 11. | Монтаж уличного освещения д. Ильинский, ул. Ильинская | Июль - Август 2020 г. | Администрация сельского поселения |
| 12. | Изготовление номеров домов в д. Ильинский | Июль 2020 г. | Администрация сельского поселения |
| 13. | Благоустройство  и ремонт водозаборных колонок, каптажей родников скважин | Один раз в квартал 2020 г. | ИП «ГАС СЕРВИС»  Администрация сельского поселения |
| 14. | Проведение мероприятий по учреждениям по отдельным планам:  - Конкурс « Лучшая улица села», в рамках проведения праздника Дня села 2020.  - Участие сельского поселения в конкурсах, мероприятиях. | В течение года | Администрация сельского поселения  Филиал МОБУ ООШ с. Николаевка ООШ с. Удельно-Дуваней.  СДК с. Удельно-Дуваней  Библиотека |
| 15. | Проведение конкурсов, фестивалей по объявленному году. | В течение года | Администрация сельского поселения  Филиал МОБУ ООШ с. Николаевка ООШ с. Удельно-Дуваней.  СДК с. Удельно-Дуваней  Библиотека |
| 16. | Зимнее содержание дорог | Декабрь - Март 2020г. | Администрация сельского поселения |